## Slide 1: مدیریت استراتژیک پروژه بخش ششم: مدیریت استراتژیک

## Slide 2: فهرست بخش ششم: مدیریت استراتژیک

## Slide 3: مدیریت استراتژیک پروژه چیست؟ و فرق آن با مدیریت پروژه چیست؟

## Slide 4: مدیریت استراتژیک پروژه چیست؟چند مثال

## Slide 5: سطوح مديريت در شركت‌هاي پروژه‌محور

## Slide 6: ضرورت متنوع‌سازي فعاليت‌ها(Chandra, 2002)

## Slide 7: اهمیت موضوع در شرایط موجود

## Slide 8: توجه روزافزون به مديريت سبد پروژه‌ها

## Slide 9: برنامه

## Slide 10: پورتفولیو

## Slide 11: مدیریت برنامه

## Slide 12: مدیریت پرتفلیو

## Slide 13: Project, Program, Portfolio

## Slide 16: گواهینامه های مدیریت پروژه متناسب با سطوح مدیریت

## Slide 17: مدیریت پروژه سازمانی از دیدگاه OPM3

## Slide 18: مدیریت پروژه از دیدگاه مدیریت استراتژیک پروژه

## Slide 19: نیاز دنیای امروز تغییر-ضرورت تغییر تعریف پروژه

## Slide 20: اهداف استراتژیک در ایجاد یک پروژه

## Slide 21: تعریف پروژه با دیدگاه مدیریت پروژه محور (رودنی ترنر)

## Slide 22: انواع پروژه از دیدگاه میزان منحصر به فرد بودن

## Slide 23: سلسله مراتب نیازهای مشتری

## Slide 24: مولفه های کلیدی مدیریت پروژه

## Slide 25: کارکردهای مدیریت پروژه برای ایجاد تحولی سودمند

## Slide 26: فرایندهای مدیریت پروژه

## Slide 27: سطوح مدیریت پروژه

## Slide 28: تحول سودمند و مدیریت استراتژیک

## Slide 29: نیروهای محیطی فشار وارد بر سازمان ها از دیدگاه جایگاه استراتژیک PESTLE

## Slide 30: عوامل قابلیت ساز در سازمان ها

## Slide 31: نقشه منافع

## Slide 32: سه گام پیاده سازی استراتژیک

## Slide 33: 7 نیرو

## Slide 34: عناصر موفقیت پروژه

## Slide 35: سه پرسش هارتمن

## Slide 36: دو نوع موفقیت

## Slide 37: سه شرط موفقیت مولرمن

## Slide 38: ویژگیهای هدف SMART

## Slide 39: حاکمیت پروژه

## Slide 40: حاکمیت پروژه چیست؟

## Slide 41: اجزای حاکمیت شرکت

## Slide 42: دو مکتب حاکمیتی

## Slide 43: سه سطح حاکمیت شرکت ها

## Slide 44: سه سازمان درگیر در پروژه

## Slide 45: دفتر مدیریت پروژه

## Slide 46: دفتر مدیریت پروژه

## Slide 47: وظایف دفتر مدیریت پروژه

## Slide 48: سطوح بلوغ دفتر مدیریت پروژه

## Slide 49: مراحل پیاده سازی

## Slide 50: برنامه ریزی استراتژیک

## Slide 51: برنامه ریزی

## Slide 52: انواع برنامه براساس سطوح سازماني

## Slide 53: انواع برنامه ريزي

## Slide 54: استراتژی های سازمانی در مواجهه با محیط (بازار)

## Slide 56: برنامه‏ريزي استراتژيك(Strategic Planning)

## Slide 57: ويژگي‏هاي برنامه‏ريزي استراتژيك

## Slide 58: مراحل فرآيند برنامه ریزی استراتژيك

## Slide 59: چرخه فرآيند برنامه ريزي عملياتي

## Slide 61: تحليل، شناخت و هدف‏گذاري

## Slide 62: ذي‏نفع‏ها(Stakeholders)

## Slide 63: شناسائی مشتريان و نيازهای آنها

## Slide 64: چشم‏انداز(Vision)

## Slide 65: ويژگی چشم انداز:

## Slide 66: نحوه تهيه چشم انداز:

## Slide 67: رسالت يا مأموريّت(Mission)

## Slide 68: رسالت يا مأموريّت (ادامه)

## Slide 69: رسالت MISSION

## Slide 70: ارزش هاVALUES

## Slide 71: کاربرد ارزشهای سازمانی

## Slide 72: نقش و اهداف بيانية مأموريّت

## Slide 73: شناخت محيط‏هاي سازماني

## Slide 74: شناخت محيط‏هاي سازماني (ادامه)

## Slide 75: ارزيابي عوامل محيطي

## Slide 76: ارزيابي عوامل دروني

## Slide 77: ارزيابی عوامل داخلی موثر

## Slide 79: انتخاب و تدوين استراتژي (Strategy Formulation)

## Slide 80: مشخصات تصميم‏هاي استراتژيك

## Slide 81: راه‏كارهاي استراتژي‏هاي اصلي (Generic Strategy Alternatives)

## Slide 83: تدوين برنامة عملياتي

## Slide 85: مراحل برنامه‏ريزي عملياتي

## Slide 86: تجزيه و تحليل وضعيّت موجود منطقه

## Slide 87: تعيين اهداف برنامه

## Slide 88: اهميّت اهداف برنامه

## Slide 89: اهميّت اهداف برنامه

## Slide 90: نكاتي كه در تعيين اهداف مي‏بايستي رعايت شود

## Slide 91: خصوصيات اهداف اختصاصي(Specific Objectives)

## Slide 92: (Strategies) تعيين استراتژي‏ها

## Slide 93: (Activities) تعيين فعّاليّت‏ها

## Slide 94: جدول زمان‏بندي (Time Table)

## Slide 95: جدول گانت (Gantt Chart)

## Slide 97: ارزشيابي و كنترل (Evaluation & Control)

## Slide 98: پايش و ارزشيابي برنامه

## Slide 99: مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 100: پورتفولیو

## Slide 101: ريسک هاي سبد سرمايه گذاري

## Slide 102: سلسله مراتب ریسک

## Slide 104: مدیریت سبد پروژه ها چیست؟

## Slide 106: چرا مدیریت سبد پروژه ها مهم است؟

## Slide 107: ریسک سبد پروژه ها

## Slide 108: انواع مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 109: برخی سوالات در مورد سبد پروژه های سازمان

## Slide 110: تفاوت های مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 111: چرخه عمر مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 112: سطوح مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 113: 4 سطح بلوغ مدیریت سبد پروژه

## Slide 114: PPM Stakeholders

## Slide 115: عوامل موفقیت مدیریت سبد پروژ ه ها

## Slide 116: عوامل عدم کارایی مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 117: ارتباط مديريت سبدپروژه ها با استراتژي سازمان

## Slide 119: مدیریت سبد پروژه ها شامل چه قسمت هاییست

## Slide 120: فاز ها ی مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 121: اولویت بندی

## Slide 122: انتخاب سبد پروژه‌ها

## Slide 123: روش‌هاي انتخاب سبد پروژه‌ها

## Slide 124: نمونه ماتریس پورتفولیو

## Slide 126: فرایند پیاده سازی مدیریت سبد پروژه

## Slide 127: فرایند پیاده سازی مدیریت سبد پروژه

## Slide 128: ابزار های مدیریت سبد پروژ ه ها

## Slide 129: ECV (Expected Commercial Value)

## Slide 130: نمودار بالونی

## Slide 131: Dashboards

## Slide 132: Sample Screen from the Microsoft Enterprise Project Management Solution

## Slide 133: مدیریت سازمان های پروژه محور OPM3

## Slide 134: شماي كلي OPM3

## Slide 135: شماي كلي OPM3 – معرفي (ادامه)

## Slide 136: شماي كلي OPM3 – فوايد OPM3

## Slide 137: شماي كلي OPM3 – فوايد OPM3

## Slide 138: شماي كلي OPM3 سازمانهاي موفق

## Slide 139: شماي كلي OPM3 – استانداردها

## Slide 140: فراتر از پروژه‌هاي منفرد

## Slide 141: شماي كلي OPM3 – از بين بردن شكاف

## Slide 142: فرآيند توسعه OPM3 – داراي پايه قوي

## Slide 143: مراحل مديريت سبد پروژه مطابق OPM3

## Slide 144: استاندارد OPM3 - عناصر

## Slide 145: استاندارد OPM3 – شناخت اجزاي مدل

## Slide 146: استاندارد OPM3 راهكار برتر

## Slide 147: استاندارد OPM3 مهارتها

## Slide 148: استاندارد OPM3 نتايج و شاخص كليدي اندازه‌گيري

## Slide 149: استاندارد OPM3 وابستگي‌ها

## Slide 150: استاندارد OPM3 اجزا (مثال)

## Slide 151: استاندارد OPM3 – اجزا (مثال)

## Slide 153: دسته‌بندي - نظر اجمالي

## Slide 154: دسته‌بندي (PPP)

## Slide 155: دسته‌بندي (SMCI)

## Slide 156: گامهاي OPM3

## Slide 157: نتايج خود ارزيابي

## Slide 158: نتايج خود ارزيابي

## Slide 159: نتايج خود ارزيابي

## Slide 160: نتايج خود ارزيابي

## Slide 161: نتايج خود ارزيابي

## Slide 162: تحلیل

## Slide 164: ارتباط با ما