## Slide 1: مدیریت استراتژیک پروژه بخش هفتم: نمونه های موردی

## Slide 3: نمونه یک

## Slide 5: اهميت اجراي تحقيق

## Slide 8: تحقيق توسط شركت Metrus Group (چرا 90% سازمانها ، موفق به اجراي استراتژي هاي خود نمي شوند؟)

## Slide 9: موانع اصلي در اجراي استراتژي ها (توسط آقايان كاپلان و نورتون)

## Slide 10: نتايج بررسي علل شكست فرآيند برنامه ريزي استراتژيك در كشور (توسط آقاي مجتبي لشگر بلوكي)

## Slide 11: روش انجام تحقيق حاضر

## Slide 13: مهمترين عوامل ملاحظه شده در پرسشنامه تحقيق

## Slide 14: مهمترين عوامل ملاحظه شده در پرسشنامه تحقيق

## Slide 15: يادآوري

## Slide 16: نتايج بررسي علل عدم توفيق شركتها در فاز طرح ريزي و سازماندهي

## Slide 17: نتايج بررسي علل عدم توفيق شركتها در فاز تدوين استراتژي

## Slide 18: نتايج بررسي علل عدم توفيق شركتها در فاز اجرا و ارزيابي عملكرد

## Slide 20: عوامل مؤثر بر موفقيت شركتها در اجراي فرآيند مديريت استراتژيك

## Slide 21: عوامل مؤثر بر موفقيت شركتها در اجراي فرآيند مديريت استراتژيك

## Slide 22: نتيجه مصاحبه ها در بررسي علل عدم موفقيت شركتها در اجراي فرآيند مديريت استراتژيك

## Slide 23: الف- عوامل مربوط به فضاي کسب و کار درکشور (محيط بيروني سازمان)

## Slide 24: الف- عوامل مربوط به فضاي کسب و کار درکشور (محيط بيروني سازمان)

## Slide 25: ب- عوامل عدم موفقيت مرتبط با محيط داخلي شركت مادر

## Slide 26: ب- عوامل عدم موفقيت مرتبط با محيط داخلي شركت مادر

## Slide 27: ج - علل عدم موفقيت مرتبط با عوامل داخلي شرکتهاي زيرمجموعه

## Slide 28: ج - علل عدم موفقيت مرتبط با عوامل داخلي شرکتهاي زيرمجموعه

## Slide 29: خلاصه نتيجه آماري حاصل از اين تحقيق

## Slide 30: راهكارهاي پيشنهادي در اجراي مطلوب فرآيند مديريت استراتژيك سازمانهاي هولدينگ

## Slide 31: راهكارهاي پيشنهادي در اجراي مطلوب فرآيند مديريت استراتژيك سازمانهاي هولدينگ

## Slide 32: نمونه دو

## Slide 33: موضوع تحقيق

## Slide 34: اهداف و مراحل تحقیق

## Slide 35: علی رغم ارائه مدلهای متعدد علمی، روشهای پیشنهادی در بخش صنعت عمومیت کاربرد نیافته است.

## Slide 36: دلایل عدم موفقیت مدلهای قبلی در کاربردی شدن وسیع

## Slide 37: مشخصات تحقيق

## Slide 38: مشخصات جامعه / نمونه آماری تحقیق

## Slide 39: پرسشنامه

## Slide 40: بخشهای پرسشنامه

## Slide 41: مخاطبان پرسشنامه

## Slide 42: نتایج پرسشنامه در حیطه استراتژی مناقصات

## Slide 43: سطح تصمیم گیری در مورد شرکت در مناقصه

## Slide 44: تعیین معیارهای تصمیم گیری

## Slide 45: معیارهای موثر بر انتخاب پروژه جهت شرکت در مناقصه

## Slide 46: دسته های معیارها

## Slide 48: مدل پیشنهادی

## Slide 49: عوامل موثر در طراحی مدل انتخاب پروژه

## Slide 50: ویژگیهای اصلی مدل

## Slide 51: مراحل مدل

## Slide 52: مزایای متنوع سازی برای شرکتهای عمرانی

## Slide 53: چارچوب گام به گام اجرای مدل

## Slide 54: چارچوب پیشنهادی انتخاب سبد پروژه

## Slide 55: سوالات مرحله غربالگری

## Slide 56: انواع استراتژی متنوع سازی

## Slide 57: سوالات تعیین استراتژی متنوع سازی

## Slide 59: تعیین استراتژی متنوع سازی

## Slide 60: طبقه بندی و وزن دهی معیارها

## Slide 61: ارزیابی و انتخاب پروژه برای شرکت در مناقصه

## Slide 62: تبدیل متغیرهای زبانی ارزیابی پروژه به متغیرهای ریاضی فازی

## Slide 63: مطالعه موردی

## Slide 64: معرفی شرکت و شرایط انتخاب پروژه

## Slide 65: پروژه های موجود

## Slide 66: پروژه های مورد بررسی

## Slide 67: موقعیت پروژه های در دست اجرا و پیشنهادی

## Slide 68: وزن معیارها

## Slide 69: وضعیت پروژه های جدید از نظر همبستگی با سبد موجود پروژه ها

## Slide 70: نتایج مدل

## Slide 71: نمره فازی پروژه 2 در سه استراتژی

## Slide 72: رتبه بندی پروژه ها

## Slide 73: اعتبارسنجی مدل

## Slide 74: به امید آینده ای بهتر برای ایران و جهان...