## Slide 1: درس حقوق ساخت بخش هشتم: مدیریت ادعا و دعاوی ساخت و مالکیت

## Slide 2: فهرست مطالب

## Slide 3: اختلاف و حل و فصل آن

## Slide 4: تعاریف ادعا و دعوا

## Slide 5: مراحل اختلافات و دعاوی

## Slide 6: مکانیزم های مواجهه با اختلافات (حل و فصل)

## Slide 7: مذاکره Negotiation

## Slide 8: یادگیری فنون مذاکره

## Slide 9: نمونه Amicable Settlement

## Slide 10: حکمیت یا میانجیگری Mediation

## Slide 11: سازش یا مصالحه Conciliation

## Slide 12: هیأت حل اختلاف

## Slide 13: داوری Arbitration

## Slide 14: شرایط داوری

## Slide 15: زوال داوری

## Slide 16: فرایند طرح دعوا در دادگاه

## Slide 17: معایب رجوع به دادگاه

## Slide 19: مدیریت ادعا در PMBOK CONSTRUCTION eXTENSION

## Slide 20: مدیریت ادعا Claim Management

## Slide 21: طبقه بندی مفاهیم مرتبط با ادعا

## Slide 24: فرایندهای مدیرت ادعا در الحاقیه ساخت PMBOK

## Slide 25: 16-1-شناسایی ادعا

## Slide 26: 16-2-سنجش دعا

## Slide 27: 16-3-جلوگیری از دعوی

## Slide 28: 16-4-توافق یا حل ادعا

## Slide 29: برخی اصطلاحات مربوط به دعاوی

## Slide 30: مبانی قانونی ثبتی و ملکی

## Slide 31: انواع زمین در قانون زمین شهری

## Slide 32: تقسیمات ثبتی املاک

## Slide 33: تفاوت بالکن، تراس و ایوان از جنبه قوانین تفکیک آپارتمان

## Slide 34: منظور از شش 6 دانگ چيست ؟

## Slide 35: چک بهتر است یا سفته؟

## Slide 36: نکات كاربردى قانون مدنى سند رسمى-1

## Slide 37: نکات كاربردى قانون مدنى سند رسمى-2

## Slide 38: نکات كاربردى قانون مدنى سند رسمى-3

## Slide 39: نکات حقوقی معامله ملک

## Slide 40: چند اصطلاح ملکی

## Slide 41: دعاوی ملکی

## Slide 42: نکات عمومی دعاوی ملکی

## Slide 43: اثبات مالکیت ملک

## Slide 44: چند ماده قانونی مرتبط با معاملات املاک

## Slide 45: اثبات حق انتفاع

## Slide 46: اثبات حق ارتفاق

## Slide 47: الزام به ایفای تعهد

## Slide 48: الزام به تنظیم سند رسمی (م. 220 تا 222 ق.م)

## Slide 49: الزام به اخذ پایان کار

## Slide 50: الزام به فک رهن

## Slide 51: دعاوی نگهداری ساختمان

## Slide 53: قانون تملک آپارتمانها و وظایف مدیر ساختمان

## Slide 57: نمونه شماره 1-پرونده سقوط طفل از لای نرده

## Slide 58: نمونه نظر کارشناس و رأی دادگاه (غیر قابل استناد)

## Slide 59: دعاوی پیمان ها

## Slide 60: برخی عوامل بروز اختلافات قراردادی

## Slide 62: اشتباهات قراردادی

## Slide 63: تغيير اوضاع و احوال قرارداد

## Slide 64: شرایط تحقق تغییر اوضاع و احوال

## Slide 65: تغییر اوضاع و احوال

## Slide 66: مکانیزم های حل اختلاف در پیمان

## Slide 72: مباني حقوقي داوري شوراي عالي فني در قانون اساسی

## Slide 73: مباني حقوقي داوري شوراي عالي فني باب هفتم قانون آيين دادرسي

## Slide 74: داوري شوراي عالي فني طبق تبصره 80

## Slide 75: مصوبه 54090 مورخ 1377/08/21 و مصوبه 5005 مورخ 1382/3/12هيئت وزيران

## Slide 76: فرایند داوری شورای عالی فنی-1

## Slide 77: فرایند داوری شورای عالی فنی-2

## Slide 78: فرایند داوری شورای عالی فنی-3

## Slide 79: دعاوی قراردادهای سرجمع

## Slide 80: دعاوی متداول قراردادهای دو عاملی

## Slide 81: شرايط طلب خسارت ناشي از عدم انجام يا تأخير در انجام تعهدات

## Slide 82: داوری های بین المللی

## Slide 83: دعاوی در شرایط عمومی FIDIC

## Slide 105: امیدوارم که استفاده لازم را برده و پیروز و سربلند باشید