## Slide 1: از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها دکتر مهدی روانشادنیا دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه

## Slide 2: عناوین

## Slide 3: مدیریت پروژه

## Slide 4: مدیریت پروژه

## Slide 6: گروههای فرایندی

## Slide 7: توسعه دانش و مهارت مدیریت پروژه

## Slide 8: آمار و ارقامي در رابطه با مديريت پروژه

## Slide 9: راهنماهای مختلف مدیریت پروژه

## Slide 10: روند تکاملی PMBOK

## Slide 11: تغییرات در تعداد فرایندها

## Slide 12: Growth in PMP Certification, 1993-2006

## Slide 13: محدودیت های مدیریت پروژه

## Slide 14: اشکال در نحوه انتخاب پروژه ها-نوبت پرتاب شماست؟!

## Slide 15: استاتیک بودن محدوده

## Slide 16: دو نوع موفقیت

## Slide 17: عناصر موفقیت پروژه

## Slide 18: سه پرسش هارتمن

## Slide 19: سه شرط موفقیت مدیریت پروژه - مولرمن

## Slide 20: تغییرات در فضای کار پروژه ای

## Slide 21: فضای حرفه ای مهندسی در آینده

## Slide 22: رویکردهای مدیریتی آینده

## Slide 23: مشكلات مديريت شركت‌هاي چند پروژه‌اي (Elonen, 2003)

## Slide 24: ابر روندهای صنعت ساخت

## Slide 25: تغییر در فضای مدیریت پروژه ها حرکت به سمت مدیریت استراتژیک پروژه

## Slide 26: سلسله مراتب نیازهای مشتری

## Slide 27: تعریف پروژه با دیدگاه مدیریت پروژه محور (رودنی ترنر)

## Slide 28: انواع پروژه از دیدگاه میزان منحصر به فرد بودن

## Slide 29: سطوح مدیریت پروژه

## Slide 30: چهار سبک رهبری

## Slide 31: سطوح سازمانی پروژه ها

## Slide 32: توجه روزافزون به مديريت سبد پروژه‌ها

## Slide 33: IPMA

## Slide 34: گواهی نامه های اعطایی

## Slide 35: مدارک حرفه‌ای مؤسسه مدیریت پروژه

## Slide 36: حوزه تمرکز استانداردهای مدیریت پروژه

## Slide 37: حاکمیت پروژه

## Slide 38: حاکمیت پروژه چیست؟

## Slide 39: اجزای حاکمیت شرکت

## Slide 40: دو مکتب حاکمیتی

## Slide 41: سه سطح حاکمیت شرکت ها

## Slide 42: سه سازمان درگیر در پروژه

## Slide 43: مدیریت سبد پروژه

## Slide 44: چرا مدیریت استراتژیک پروژه؟

## Slide 45: چرا پروژه ها به وجود می آیند؟

## Slide 46: مدیریت سبد پروژه ها چیست؟

## Slide 47: منافع مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 48: ضرورت متنوع‌سازي فعاليت‌ها(Chandra, 2002)

## Slide 49: Managing a Portfolio The Three Horizons Model

## Slide 50: Long-term planning is dead!

## Slide 51: تفاوت های مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 53: Project Management Vs. Project Portfolio Management

## Slide 54: سه گام پیاده سازی استراتژیک

## Slide 55: چرخه عمر مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 57: ابزارها و روشهای مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 58: سطوح مديريت در شركت‌هاي پروژه‌محور

## Slide 59: فاز ها ی مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 60: ابزار های مدیریت سبد پروژ ه ها

## Slide 61: نمودار بالونی

## Slide 62: اولویت بندی

## Slide 63: انتخاب سبد پروژه‌ها

## Slide 64: روش‌هاي انتخاب سبد پروژه‌ها

## Slide 65: فرایند پیاده سازی مدیریت سبد پروژه

## Slide 66: داشبوردهای مدیریت سبد پروژه ها

## Slide 67: نمونه های پیاده سازی

## Slide 68: IBM Rational Portfolio Manager Solution

## Slide 69: Accessing Portfolio Optimization

## Slide 70: Portfolio Optimization Screen

## Slide 71: نتیجه گیری

## Slide 72: جمع بندی

## Slide 73: مراجع

## Slide 74: مراجع

## Slide 76: ارتباط با ما